# PROG5 - Projet logiciel 2014-2015

Journal

Réalisé par :
COUTAUD Ulysse,
SID-LAKHDAR Riyane,
OCHIER Sebastien,
 SELLAM Louis
(L3 informatique)

Janvier 2015
******** Lundi 5 Janvier ********

- Mise en place du Github
- Analyse du sujet
- Analyse du code source fourni :
1. Détermination du rôle joué par chaque fichier
2. Analyse du mode de stockage des registres en des status du simulateur
3. Identification des principales fonctionalités implantées potentiellement utiles.
- Codage de l'accès à la mémoire en lecture et écriture.
- Répartition du travail en fonction des fichiers à traiter : Lecture et décodage d'instruction + traitement indépendant de chaque type d'instruction.

******** Mardi 6 Janvier ********
******** Avancement ********

Analyse de la documentation ARM_v5 relative à :
- Mode d'adressage et fetch des instructions de la mémoire vers les registres.
- Déterminer la partie commune de la lecture et de l'analyse de toutes les instructions et des conditions de différenciation des modes d'adressage :
  - arm_instruction.c	: SELLAM Louis
- Determination des algorithmes de traitement de chaque type d'instruction :
  - arm_branch_other.c	: COUTAUD Ulysse
  - arm_load_store.c	: OCHIER Sebastien
  - arm_data_processing.c	: SID-LAKHDAR Riyane

******** Mercredi 7 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

Mise en place d'une première version.
Elaboration de la structure du programme avec un ensemble de fonctions (non implantées).
Début de l'implantation des fonctions.

. arm_data_processing :

Mise en place de l'algorithme de traitement d'instructions « data processing » :
Implantation du parseur d'instruction (non exhaustif).
Réalisation de chaque type d'opération.
Sauvegarde des résultats de l'opération en fonction du types d'opération et du bit S (mise à jours du registre CPSR)

. arm_load_store :

Mise en place des algorithmes du traitement des pre(post)-incréments d'adresses immédiates, ou par registres.
Analyse de la documentation p.458 Afin de trouver des correspondances entre les différents mode d'adressages dans le but de factoriser le code.
Le mode d'adressage des Loads/Stores simples est géré par le code fourni pendant cette journée.

. arm_branch_other :

******** Jeudi 8 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

Prise de décision avec les autres membres pour décider de la vérification des sous catégories.
Suite des implantation des fonctions.

. arm_data_processing :

Généralisation du parseur de l'opérande 2 (shifter_operand) au cas :
- Representé par un immediat + décalage ou rotation (5 cas)
- Representé par un registre + décalage ou rotation immédiat ou registre (11 cas)

. arm_load_store :

Analyse des différents cas d'adressage de la mémoire pour les Extra Loads/Stores, (utilisation de la documentation page 473 dans la section « Addressing Mode 3 – Miscellaneous Loads and Stores ».
Factorisation du code visant au traitement de ces adresses.
Mise en place des algorithmes des "Miscellaneous Load/Store".

. arm_branch_other :

Premiere implémentation de Branch et Branch and Link
Implémentation de Branch Link and eXchange (sauf fonctionnalité changement de jeu d'instruction en Thumb).

******** Vendredi 9 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

Affichage des valeurs et variables nécessaires pour le debbuging.
Optimisation du code et ajout de commentaires.
Première version stable et sans bug de arm_instruction.
Premiers tests effectués (avec tests fournis).

. arm_data_processing :

Implantation de l'interface utilisateur : Affichage du type d'opération, bit I, bit S, type de l'opérande 2 et la valeur des opérandes 1 et 2.
Test de toutes les commandes de type «data_processing»

. arm_load_store :

Réalisation de différents tests sur les Loads/Stores simples. Résolution d'un bug d'accès aux différentes sections du code en fonction du code binaire de l'instruction, modification des codes conditions afin d'appliquer le bon traitement à l'adresse.

. arm_branch_other :

Tests et corrections sur B et BL.
Implémentation de l'analyse des instructions miscellaneous pour appeler les fonctions correspondantes (BLX, MSR, MRS...).
Mise en place de la trace d'exécution sur B, BL et BLX.

******** Samedi 10 Janvier ********
******** Avancement ********

Mise à jour du fichier «descriptif du code.odt» relatif au code de traitement d'instruction «data_processing».
Mise à jour du fichier «liste des fonctionalites.odt» relatif au code de traitement d'instruction «data_processing».
Mise à jour du fichier «liste des tests.odt» relatif au code de traitement d'instruction «data_processing».

******** Lundi 12 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

Version finale finie. Passage à arm_branch_other et à arm_exception.

. arm_data_processing :

Fin des test : implantation du test pour les instruction avec mise à jours du registre statuts (CPSR). Implantation du fichier «Examples/exampleDataProcessingSave.s»

. arm_load_store :

Réalisation d'un jeu de test plus complet et plus propre afin de tester toutes les instructions demandées par le sujet. Mise en place d'un système de traces afin de visualiser plus facilement toutes les informations nécessaires.

. arm_branch_other :

Implémentation de l'instruction MRS (depuis un registre et/ou un immédiat). Débogage de cette instruction MRS.

. arm_exception :

Implantation du cas de l'exception : UNDEFINED_INSTRUCTION.
Probléme lors du test de cette implantation : Nous n'arrivons pas à placer le vecteur d'interruption correspondant à l'adresse 0x4

******** Mardi 13 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

Fini.

. arm_data_processing :

Fini

. arm_load_store :

Codage des instructions et débogage fini.
Réalisation d'un jeu de test exhaustif pour toutes les instructions implémentées non demandées par le sujet.

. arm_branch_other :

Implémentation de l'instruction non demandée MSR, utilisation de la documentation p. 226. Débogage de cette instruction via un système de trace personnelles permettant de visualiser les différents registres CPSR ou SPSR.
Affichage des valeurs et variables nécessaires pour le debbuging.
Optimisation du code et ajout de commentaires.
Première version stable et sans bug de arm_branch_other.
Création de tests & premiers tests effectués avec succès.

. arm_exception :

Resolution du probléme de non chargement par gdb des zones mémoire réservées aux vecteurs d'interruption :
Nous avons places des vecteurs d'interruption en mémoire à des adresses connues.

******** Mercredi 14 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

Fini.

. arm_data_processing :

Fin de la phase de test et d'optimisation du code.

. arm_load_store :

Codage des instructions et débogage fini.

. arm_branch_other :

Création de nouveaux tests pour couvrir une plus large plage de commande.

. arm_exception :

Phase de test de toutes les exceptions. Implantation du fichier Example/exampleException

******** Jeudi 15 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

Fini.

. arm_data_processing :

Fini

. arm_load_store :

Codage des instructions et débogage fini.

. arm_branch_other :

******** A ULYSSE*************

. arm_exception :
Fin de la phase test. Test de la gestion d'exception croisées :
Reception d'exception durant le traitement d'une autre exception.