# PROG5 - Projet logiciel 2014-2015

Journal

Réalisé par :
COUTAUD Ulysse,
SID-LAKHDAR Riyane,
OCHIER Sebastien,
 SELLAM Louis
(L3 informatique)

Janvier 2015
******** Lundi 5 Janvier ********

- Mise en place du Github
- Analyse du sujet
- Analyse du code source fourni :
1. Détermination du rôle joué par chaque fichier
2. Analyse du mode de stockage des registres en des status du simulateur
3. Identification des principales fonctionalités implantées potentiellement utiles.
- Codage de l'accès à la mémoire en lecture et écriture.
- Répartition du travail en fonction des fichiers à traiter : Lecture et décodage d'instruction + traitement indépendant de chaque type d'instruction.

******** Mardi 6 Janvier ********
******** Avancement ********

Analyse de la documentation ARM_v5 relative à :
- Mode d'adressage et fetch des instructions de la mémoire vers les registres.
- Determiner la partie commune de la lecture et de l'analyse de toutes les instructions et des conditions de différenciation des modes d'adressage :
  - arm_instruction.c	: SELLAM Louis
- Determination des algorithmes de traitement de chaque type d'instruction :
  - arm_branch_other.c	: COUTAUD Ulysse
  - arm_load_store.c	: OCHIER Sebastien
  - arm_data_processing.c	: SID-LAKHDAR Riyane

******** Mercredi 7 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

******* A faire LOUIS ********

. arm_data_processing :

Mise en place de l'algorithme de traitement d'instructions « data processing » :
Implantation du parseur d'instruction (non exhaustif).
Réalisation de chaque type d'opération.
Sauvegarde des résultats de l'opération en fonction du types d'opération et du bit S (mise à jours du registre CPSR)

. arm_load_store :
Mise en place des algorithmes du traitement des pre(post)-incréments d'adresses immédiates, ou par registres.

. arm_branch_other :

******** A ULYSSE*************

******** Jeudi 8 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

******* A faire LOUIS ********

. arm_data_processing :

Généralisation du parseur de l'opérande 2 (shifter_operand) au cas :
- Representé par un immediat + décalage ou rotation (XX cas)
- Representé par un registre + décalage ou rotation immédiat ou registre (XX cas)

. arm_load_store :

Mise en place des algorithmes des "Miscellaneous Load/Store".

. arm_branch_other :

******** A ULYSSE*************

******** Vendredi 9 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

******* A faire LOUIS ********

. arm_data_processing :

Implantation de l'interface utilisateur : Affichage du type d'opération, bit I, bit S, type de l'opérande 2 et la valeur des opérandes 1 et 2.
Test de toutes les commandes de type « data_processing »

. arm_load_store :

Test des Load/Store. Modification des codes conditions afin d'appliquer le bon traitement à l'adresse.

. arm_branch_other :

******** A ULYSSE*************

******** Samedi 10 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

******* A faire LOUIS ********

. arm_data_processing :

Mise à jour du fichier « descriptif du code.odt » relatif au code de traitement d'instruction « data_processing ».
Mise à jour du fichier « liste des fonctionalites.odt » relatif au code de traitement d'instruction « data_processing ».
Mise à jour du fichier « liste des tests.odt » relatif au code de traitement d'instruction « data_processing ».

. arm_load_store :

******** SEBASTIEN*************

. arm_branch_other :

******** A ULYSSE*************

******** Lundi 12 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

******* A faire LOUIS ********

. arm_data_processing :

******** A faire Riyane *************

. arm_load_store :

******** SEBASTIEN*************

. arm_branch_other :

******** A ULYSSE*************

******** Mardi 13 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

******* A faire LOUIS ********

. arm_data_processing :

******** A faire Riyane *************

. arm_load_store :

******** SEBASTIEN*************

. arm_branch_other :

******** A ULYSSE*************

******** Mercredi 14 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

******* A faire LOUIS ********

. arm_data_processing :

******** A faire Riyane *************

. arm_load_store :

******** SEBASTIEN*************

. arm_branch_other :

******** A ULYSSE*************

******** Jeudi 15 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

******* A faire LOUIS ********

. arm_data_processing :

******** A faire Riyane *************

. arm_load_store :

******** SEBASTIEN*************

. arm_branch_other :

******** A ULYSSE*************

******** Vendredi 16 Janvier ********
******** Avancement ********

. arm_instruction :

******* A faire LOUIS ********

. arm_data_processing :

******** A faire Riyane *************

. arm_load_store :

******** SEBASTIEN*************

. arm_branch_other :

******** A ULYSSE*************